**INFORME DIARIO DEL SPRINT 5**

**(14-06-2018)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INTEGRANTES** | **TAREA** | **AVANCE** | **Tarea cargada a GIT** |
| **Agustina Colodro** | Segmentacion de mapa | 100% | Correcto |
| **Diana Vargas** | Pruebas con rest en base de datos | 60% | No aplica |
| **Kleizzem Bermeo** | Pruebas con rest en base de datos | 60% | No aplica |
| **Enrique Solíz** | adaptación librería Raster-rgdal | 85% | Correcto |
| **Carla Ocampo** | adaptación librería Raster-rgdal | 85% | Correcto |
| **Francisco Leigue** | Segmentacion de mapa | 100% | Correcto |
| **Bruno Balderrama** | Implementación de scraping desde los pins de google maps | 10% | No aplica |
| **Micaela Terán** | Implementación de scraping desde los pins de google maps | 10% | No aplica |

