**INFORME DIARIO DEL SPRINT 4**

**(09-06-2018)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTEGRANTES** | **TAREA** | **AVANCE** |
| **Agustina Colodro** | Implementación scraping | 80% |
| **Diana Vargas** | Investigación de fórmulas de estadísticos | 100% |
| **Kleizzem Bermeo** | Investigación método de trabajo optimo | 100% |
| **Enrique Solíz** | Implementación de todos los datos recuperados por el scraping en interfaz | 100% |
| **Carla Ocampo** | Implementación de scraping | 80% |
| **Francisco Leigue** | Descarga bibliotecas estadísticas JavaScript | 90% |
| **Bruno Balderrama** | Investigación de estadísticos para Google Maps | 90% |
| **Micaela Terán** | Implementación scraping | 80% |